                                                                                                                                                                            Додаток
                                                                                                                                             Затверджено                          

                                                                                                                                             рішення сесії районної у місті ради

                                                                                                              від 30.11.2011   № 61
П Р О Г Р А М А

по забезпеченню життєдіяльності району,
спрямована на покращення естетичного обліку району,
його благоустрою та забезпеченню належного санітарного стану

на 2011 рік

Основні цілі та завдання програми:

1. Програмою забезпечується поліпшення благоустрою району та належне життєзабезпечення його мешканців.

2. Основними завданнями програми є:

· забезпечення належного санітарного стану району:

· покращення естетичного обліку району:

· забезпечення стабільної життєдіяльності об’єктів житлово-комунального господарства.

	№

з/п
	Заходи по реалізації 

програми
	Виконавці 
	Термін виконання
	Види робіт
	Статті витрат
	Сума 

коштів на 

виконання програми

(грн.)


1. Поліпшення благоустрою та санітарного стану району

	1.


	Проведення робіт по благоустрою бульвару               ім. Л. Українки


	Відділ по індивідуальному будівництву та благоустрою
	березень -

листопад 2011р.
	а) зрізування сухих дерев (6шт.);

б) обрізка дерев (14шт.);

в) покіс трави (1,8га);

г) прибирання сухого листя та гілля (1,8га);

д) заміна лавок (30 шт.);

ж) установка урн для сміття           (20 шт.);

з)ремонт цементованого покриття тротуару (19м2);

к) ямковий ремонт асфальтового покриття (20м2).
	
	- -
- -
- -
- -
        - -
- -

- -


	№

з/п
	Заходи по реалізації 

програми
	Виконавці 
	Термін виконання
	Види робіт
	Статті витрат
	Сума 

коштів на 

виконання програми

(грн.)


	2.


	Проведення робіт по благоустрою скверу Слобідського


	Відділ по індивідуальному будівництву та благоустрою
	березень -

листопад 2011р.
	а) зрізування сухих дерев (7шт.);

б) обрізка дерев (12шт.);

в) покіс трави (3,1га);

г) прибирання сухого листя та гілля (3,1га);

д) ремонтування огорожі вздовж вул. Перекопської (360м.п.)
	
	- -
- -

- -

- -

   - -

	Всього за програмою
	0,00


Заступник голови районної ради                                                                                                           І. П. Роменський
